PLAN DE TRABAJO – PROYECTO

TERCERA ETAPA: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL

CENTRO EDUCATIVO

“Transformar para educar”- Aplicación Móvil

NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO

Toucan Do It 🦜

Höfer, Lautaro

Ramírez, Pablo

APELLIDO Y NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Enunciar el Problema:

Concluidas las etapas anteriores, en las que se construyó el sistema de gestión web del centro educativo “Educar para Transformar” (registro de alumnos, docentes, materias y carga de calificaciones) con Node.js, React.js y Firebase, el centro se enfrenta a una nueva limitación: la gestión de las cuotas, del comedor, de los deportes y del transporte continúa dispersa.

El problema concreto es que los padres no disponen de una vía directa y actualizada para consultar la información económica y administrativa de sus hijos. Actualmente, para conocer el total a abonar, la composición de ese valor, el estado de sus cuotas (pendientes, pagadas o vencidas) o el historial de pagos, un padre debe concurrir físicamente a la administración, esperar a que se le entregue un comprobante en papel o recibir un recordatorio por correo. Como consecuencia, se generan demoras en la regularización de las deudas, errores de cálculo e imputación de pagos, pérdida de comprobantes y un seguimiento de la deuda que depende de planillas manuales.

Por lo tanto, se requiere ampliar el sistema mediante una aplicación móvil que centralice y facilite la gestión de cuotas, comedor, deportes y transporte. La nueva aplicación deberá integrarse con la información existente, reutilizando los servicios y los datos ya disponibles, evitando la duplicación y las inconsistencias de datos, y garantizando que la información se encuentre actualizada, consistente y disponible de acuerdo con los permisos correspondientes a cada usuario. Para acelerar el desarrollo de esta tercera etapa se emplean herramientas de Inteligencia Artificial generativa como apoyo, siendo los estudiantes responsables de analizar, verificar, adaptar y validar las soluciones propuestas.

- Enunciar los requerimientos y clasificarlos en funcionales y no funcionales:

Requerimientos funcionales:

Módulo 1 – Autenticación: el usuario debe poder iniciar sesión, cerrar sesión, recuperar o cambiar su contraseña si la infraestructura existente lo permite, y acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol (Administrador o Padre).

  - El sistema debe autenticar las credenciales de ingreso utilizando los usuarios ya registrados en el sistema existente.

  - El sistema debe autorizar el acceso según el rol del usuario y ocultar las funcionalidades no correspondientes.

Módulo 2 – Gestión de cuotas: la aplicación debe permitir consultar, por alumno y por ítem de pago:

  - Cuotas pendientes.

  - Cuotas pagadas.

  - Vencimientos.

  - Importe.

  - Estado de la cuota.

  - Historial de pagos.

Facturas y comprobantes:

- La aplicación debe listar las facturas y los comprobantes asociados de un alumno dentro de un rango de fechas determinado por el usuario.

- La aplicación debe mostrar el historial de deuda de cada alumno, discriminado por cada ítem de pago (cuota, comedor, deporte y transporte).

- Los padres deben poder cargar el comprobante de pago desde el dispositivo, asociado a la factura correspondiente, adjuntando la imagen del comprobante bancario.

- Al registrarse un comprobante, el sistema debe emitir el comprobante de pago de los ítems seleccionados por el padre.

Módulos complementarios:

- Comedor: la aplicación debe mostrar el estado de la inscripción al servicio de comedor y su historial de cuotas.

- Deportes: la aplicación debe mostrar la inscripción a deportes con su nivel, horario y profesor a cargo, validando que cada alumno se inscriba a dos deportes como máximo.

- Transporte: la aplicación debe mostrar la inscripción al servicio de transporte por recorrido. Como el servicio es opcional, la inscripción puede darse de baja y renovarse mensualmente.

Comunicación y reportes:

- El sistema debe enviar por mail, el último día hábil de cada mes, un recordatorio del total que cada padre debe abonar, detallando la composición de ese valor y adjuntando la factura.

- El sistema debe enviar, el día 20 de cada mes y a cada padre, el estado de la deuda en caso de no haber realizado el pago completo.

- El módulo web debe permitir el listado de ingresos por período de tiempo.

- El módulo web debe permitir el listado de pagos completos realizados por período de tiempo, discriminado por año y por alumno.

- El módulo web debe permitir el listado de pagos incompletos realizados por período de tiempo, discriminado por año y por alumno.

- El módulo web debe permitir el listado de pagos de alumnos por deporte, discriminando nivel, horario y profesor a cargo.

- El módulo web debe permitir el listado de pagos de alumnos por recorrido del servicio de transporte.

Gestión de valores y permisos:

- Los administradores solamente pueden especificar el valor de la cuota y de los servicios de deportes, transporte y comedor.

- Los padres pueden seleccionar los ítems a pagar y el sistema debe emitir el comprobante de pago correspondiente.

- Cada recorrido y cada deporte tienen valores diferenciados, por lo que el total a abonar se calcula como la suma de los ítems seleccionados.

Requerimientos no funcionales:

- La aplicación debe encriptar las contraseñas de todos los usuarios y almacenar los tokens de sesión en un almacén seguro del dispositivo (expo-secure-store), nunca en texto plano.

- La aplicación móvil debe integrarse con la API REST existente en Node.js y con la base de datos Firebase, reutilizando los datos ya cargados y sin duplicar información.

- Toda la comunicación entre la aplicación y el backend debe realizarse mediante HTTPS, y los datos personales de los alumnos (DNI, datos de contacto) sólo deben ser visibles para el usuario autorizado.

- La aplicación debe renderizar las pantallas en un tiempo máximo de 2 segundos en dispositivos Android de gama media con conexión 4G, en al menos el 95% de las consultas.

- La carga de comprobantes debe funcionar con conectividad intermitente: las imágenes deben persistirse en un almacén local y reintentarse automáticamente al recuperar la conexión.

- La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños y densidades de pantalla, respetando un diseño responsive basado en un design system definido en Figma, con contraste y tipografía legibles.

- El desarrollo debe apoyarse en herramientas de Inteligencia Artificial generativa, pero todo código, diseño o solución propuesto por la IA debe ser analizado, verificado, adaptado, justificado y validado por el equipo. No se permite el envío de datos personales ni de información sensible de los alumnos a servicios de IA en la nube.

- El proyecto debe desarrollarse con herramientas y frameworks de código abierto, con control de versiones en GitHub.

- Clasificar el tipo de Sistema de Información:

Se trata de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) para las operaciones diarias de la aplicación móvil: emisión y consulta de facturas, carga de comprobantes, inscripción a deportes, comedor y transporte, y registro de pagos. Se complementa con un Sistema de Información Gerencial (MIS) para los listados de ingresos, de pagos completos e incompletos por período y por alumno, y de pagos por deporte y por recorrido, destinados a la dirección del centro. Además, se incorpora un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) asistido por Inteligencia Artificial, que analiza la morosidad y la composición de la deuda para orientar la cobranza y anticipar la deserción de los servicios complementarios. La aplicación móvil actúa como una interfaz TPS adicional sobre la base de datos ya existente.

- Graficar la Arquitectura de la Información:

- Inicio (Pantalla de Autenticación / Login)

  - Iniciar sesión

  - Recuperar contraseña

  - Cambiar contraseña

- Panel del Padre

  - Inicio / Resumen (deuda del mes, próximo vencimiento, comprobantes pendientes)

  - Mis Hijos (selector de alumno)

  - Cuotas (pendientes, pagadas, vencimientos, importe, estado)

  - Facturas (listado por período de fechas con comprobantes asociados)

  - Comprobantes (cargar desde cámara o galería, historial)

  - Deuda (historial discriminado por ítem de pago)

  - Comedor (inscripción, estado y cuotas)

  - Deportes (nivel, horario, profesor; máximo 2)

  - Transporte (inscripción por recorrido, opcional y variable)

  - Mi Perfil / Cerrar sesión

- Panel del Administrador

  - Valores de cuota, comedor, deportes y transporte

  - Alumnos inscriptos por deporte (nivel, horario, profesor)

  - Alumnos inscriptos por recorrido de transporte

  - Composición de la deuda por ítem de pago

- Panel Web de Administración (ampliación del sistema existente)

  - Listado de ingresos por período de tiempo

  - Pagos completos por período, discriminados por año y alumno

  - Pagos incompletos por período, discriminados por año y alumno

  - Pagos por deporte (nivel, horario y profesor)

  - Pagos por recorrido del servicio de transporte

  - Envío automático de recordatorios y avisos de deuda

- Arquitectura de la aplicación de software:

- Aplicación de los principios: Se aplicará el principio de Separación de Intereses (SoC) dividiendo la aplicación en capas de presentación (pantallas y componentes), de dominio (reglas de negocio de cuotas, deudas e inscripciones) y de datos (repositorios). Se promueve la Alta Cohesión dentro de cada módulo funcional (Cuotas, Comedor, Deportes, Transporte, Comprobantes) y el Bajo Acoplamiento entre la aplicación móvil, la API REST existente y la base de datos, aplicando el patrón Repository.

- Componentes funcionales: App móvil en React Native con Expo (TypeScript); capa de presentación con Expo Router y componentes reutilizables; capa de dominio con los casos de uso y las reglas de negocio; capa de datos con repositorios, cliente HTTP (Axios) y persistencia local; API RESTful existente en Node.js con sus controladores y servicios; y capa de acceso a datos existente sobre Firebase (Firestore, Authentication y Storage).

- Restricciones: El sistema debe desarrollarse utilizando herramientas y frameworks de código abierto, debe mantener la compatibilidad con la base de datos Firebase ya existente (sin duplicación ni migración de datos) y debe estar optimizado para su despliegue en la nube y en las tiendas de aplicaciones. No se realizan pagos dentro de la aplicación: el comprobante se carga y se valida en el sistema, y la registración del pago queda a cargo de la administración.

- Conectores: Protocolo HTTPS/REST con formato JSON para la comunicación entre la aplicación móvil y el backend; SDK de Authentication de Firebase para el inicio de sesión; Firebase Storage para las imágenes de los comprobantes; y servicio SMTP o API de correo (Nodemailer / SendGrid) para el envío de recordatorios y avisos de deuda.

- Tipo de Arquitectura de Software: Arquitectura en Capas (Cliente-Servidor) mobile-first, con patrón MVVM en el cliente y patrón Repository para desacoplar la interfaz de la fuente de datos, complementada con el patrón Singleton para la instancia única del cliente HTTP y del gestor de sesión.

  - Tecnologías:

- Gestión de Proyecto: Trello (tableros Kanban para el seguimiento de tareas del equipo y responsabilidades individuales).

- App Móvil: React Native con Expo (SDK estable) y TypeScript; navegación con Expo Router.

- Gestión de Estado y Datos: TanStack Query (React Query) para el consumo, cacheo y sincronización de datos remotos, y Zustand para el estado global de sesión y de alumno seleccionado.

- Persistencia Local: Expo SQLite para el caché de datos y la cola offline de comprobantes, AsyncStorage para preferencias y expo-secure-store para los tokens de sesión.

- Captura de Imágenes y Archivos: expo-image-picker, expo-camera y expo-file-system para la carga de los comprobantes de pago.

- Notificaciones: expo-notifications para los avisos dentro de la aplicación, y Nodemailer / SendGrid en el backend para los correos de recordatorio y de deuda.

- Backend: Node.js con Express (se reutiliza la API REST existente), cron o planificador de tareas para los envíos programados y Nodemailer para el correo.

- Gestor de Base de Datos: Ecosistema Firebase existente (Authentication, Firestore y Storage).

- Maquetación: Figma para la creación de wireframes, mockups y prototipos interactivos de la app, y definición del design system mobile.

- Repositorio de Software: GitHub para el control de versiones.

- Patrones de Diseño: Repository y Service Layer en la capa de datos, MVVM en la capa de presentación, Observer / Pub-Sub para la actualización de listados, Singleton para el cliente HTTP y el gestor de sesión, y Strategy para el cálculo del importe según los ítems seleccionados.

- Inteligencia Artificial: asistentes de codificación con IA generativa (GitHub Copilot y equivalentes) y modelos de lenguaje (Claude, ChatGPT, Gemini) para la generación de código, de pruebas y de documentación, siempre bajo revisión y validación manual del equipo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO (usar el formato de objetivo SMART para enunciarlos):

Desarrollar, probar y publicar la versión 1.0 de la aplicación móvil del centro educativo “Educar para Transformar” en React Native con Expo, integrada a la API REST en Node.js y a la base de datos Firebase existente, cubriendo el 100% de los módulos de cuotas, comprobantes, comedor, deportes y transporte, y reduciendo a menos de 24 horas el tiempo de gestión de la deuda de cada padre, para el 20 de diciembre de 2026.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PARTE SISTEMA DE GESTIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| ETAPA | TAREAS | DURACIÓN en HS | RESULTADOS ESPERADOS | ALUMNO RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del Proyecto | Definición del alcance de la tercera etapa, objetivos SMART, configuración del tablero Kanban de la app móvil en Trello y del repositorio Expo. | 12 | Plan de trabajo, backlog inicial y tablero Trello configurados para la aplicación móvil. | Höfer / Ramírez |
| Estudio de Requerimientos | Análisis del documento TPI, entrevistas con la administración y relevamiento de la API REST y de la base de datos existentes. Clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales. | 18 | Documento de especificación de requerimientos de software (SRS) de la app móvil validado. | Höfer |
| Modelado | Creación del Diagrama de Casos de Uso móvil, del Diagrama de Entidad-Relación de cuotas, comprobantes, comedor, deportes y transporte, y del Diccionario de Datos. | 20 | Diagramas UML y modelo de datos alineado al esquema de Firebase existente. | Höfer |
| Diseño | Creación de wireframes y mockups de las pantallas en Figma. Definición del design system, de la navegación por tabs y del flujo de carga de comprobantes. | 25 | Prototipo navegable aprobado y maquetación lista para handoff. | Ramírez |
| Integración y Configuración | Creación del proyecto Expo + TypeScript, navegación con Expo Router, cliente HTTP hacia la API Node.js existente, capa de repositorios y autenticación con Firebase. | 40 | App base compilando en emulador Android con login funcional y sesión persistente. | Höfer |
| Codificación de Módulos | Implementación de los módulos de Cuotas (pendientes, pagadas, vencimientos, importe, estado, historial), Comedor, Deportes y Transporte, con las reglas de negocio de máximo 2 deportes y transporte variable por mes. | 55 | Los 4 módulos operativos con navegación filtrada por alumno y permisos aplicados por rol. | Höfer / Ramírez |
| Comprobantes y Notificaciones | Captura de comprobantes con cámara y galería, compresión y almacenamiento en Storage, asociación a facturas y envío automático de recordatorios (último día hábil) y avisos de deuda (día 20). | 30 | Comprobantes consultables por factura y correos automáticos enviados con evidencia de envío. | Ramírez |
| Ampliación del Módulo Web | Endpoints y vistas de listados: ingresos por período, pagos completos e incompletos por año y alumno, pagos por deporte (nivel, horario, profesor) y por recorrido de transporte. | 25 | Reportes web disponibles para la dirección con filtros por período de tiempo. | Höfer |
| Pruebas | Pruebas unitarias y de componentes con Jest, pruebas de integración contra la API existente, validación de requerimientos y pruebas de usabilidad con los padres. | 30 | Reporte de errores con el 100% de los errores críticos corregidos. | Höfer / Ramírez |
| Implementación o Despliegue | Empaquetado con EAS Build, íconos y store listing, publicación en Google Play y App Store, y documentación de uso para los padres. | 20 | Aplicación v1.0 publicada y accesible para los usuarios finales del centro. | Höfer / Ramírez |

BACKLOG DEL SPRINT: Se debe realizar uno por cada historia de usuario realizado.

| ID | Título / Historia de Usuario | Prioridad | Estado | Tareas | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como padre, quiero iniciar sesión en la aplicación móvil con mi usuario existente para acceder desde el celular a la información de mis hijos. | Alta | To Do | 1. Crear pantalla de login en Expo. 2. Autenticación con Firebase Auth. 3. Guardar el token en SecureStore. 4. Restaurar la sesión al abrir la app. | El sistema valida las credenciales contra el servicio existente y deniega el acceso con un mensaje claro si la contraseña es incorrecta. La sesión se mantiene al cerrar y reabrir la aplicación. El token no se almacena en texto plano. |
| HU2 | Como padre, quiero ver la deuda del mes y el detalle de los ítems a pagar (cuota, comedor, deportes, transporte) de cada hijo, para saber exactamente cuánto y qué debo abonar. | Alta | To Do | 1. Crear pantalla Home con resumen. 2. Selector de alumno. 3. Consumir GET /facturas/pendientes. 4. Desglose por ítem de pago. | Sólo se muestran los alumnos vinculados al usuario autenticado. Los importes coinciden con los del sistema web. Los estados pendiente, pagado y vencido se distinguen por color y etiqueta. La pantalla renderiza en menos de 2 segundos. |
| HU3 | Como padre, quiero cargar el comprobante de pago desde la cámara o la galería y asociarlo a la factura correspondiente, para dejar constancia del pago realizado por transferencia. | Alta | To Do | 1. Implementar expo-image-picker. 2. Comprimir y subir a Storage. 3. Registrar el comprobante en la factura. 4. Confirmación visual de la carga. | Acepta imágenes JPG o PNG de hasta 10 MB. Una factura puede asociar más de un comprobante. El comprobante queda visible en el detalle de la factura. No se permite asociar un comprobante a una factura de otro alumno. |
| HU4 | Como padre, quiero consultar el listado de facturas con sus comprobantes asociados en un rango de fechas y el historial de deuda discriminado por ítem de pago, para auditar mis pagos. | Media | To Do | 1. Filtros de rango de fechas. 2. Listado de facturas. 3. Detalle de comprobantes. 4. Historial por ítem de pago. | El filtro por fechas no devuelve facturas fuera del rango. Una factura sin comprobantes se identifica como pendiente. El historial discrimina cuota, comedor, deporte y transporte con su estado y su importe. |
| HU5 | Como padre, quiero consultar y administrar las inscripciones a deportes, al comedor y al servicio de transporte de cada alumno, para mantenerlas al día. | Media | To Do | 1. Pantalla de inscripciones. 2. Validación de máximo 2 deportes. 3. Alta y baja de transporte por mes. 4. Mostrar nivel, horario y profesor. | El sistema no permite elegir un tercer deporte en el mismo período. El transporte puede darse de baja y reinscribirse en meses diferentes. Se muestran nivel, horario y profesor del deporte. La inscripción al comedor se refleja en el importe de la cuota. |
| HU6 | Como administrador, quiero definir desde el panel web el valor de la cuota, del comedor, de cada deporte y de cada recorrido de transporte, para que la aplicación refleje siempre los importes correctos. | Alta | To Do | 1. CRUD de valores. 2. Versionado por período. 3. Endpoint de consulta de valores vigentes. 4. Caché local en la app. | Sólo el rol administrador puede modificar los valores. Los cambios se reflejan en la aplicación sin necesidad de reinstalarla. Los valores históricos de las facturas no se alteran. Los padres no acceden a esta pantalla. |
| HU7 | Como administrador, quiero que el sistema envíe automáticamente el recordatorio del total a abonar el último día hábil del mes y el aviso de deuda el día 20 a cada padre, adjuntando la factura. | Media | To Do | 1. Programar el envío mensual. 2. Generar la composición del valor. 3. Adjuntar la factura en PDF. 4. Registrar el log de envíos. | El recordatorio se envía el último día hábil del mes con el total desagregado por ítem y la factura adjunta. El aviso del día 20 se envía únicamente a los padres con deuda. Todos los envíos quedan registrados para auditoría. |
| HU8 | Como administrador, quiero consultar los listados de ingresos, de pagos completos e incompletos por período y año, y de pagos por deporte y por recorrido de transporte. | Media | To Do | 1. Endpoints de reportes. 2. Filtros por período, año y alumno. 3. Agrupación por deporte y recorrido. 4. Exportación de resultados. | Los listados se filtran correctamente por período de tiempo. Los pagos incompletos se discriminan por año y por alumno. El listado por deporte muestra nivel, horario y profesor. El total de ingresos coincide con la suma de los pagos completos. |

PLAN DE SPRINT:

Sprint 1 (Semanas 1 y 2)

Requerimientos incluidos: HU1 (Login y Seguridad), HU2 (Resumen de deuda e ítems a pagar) y HU6 (Gestión de valores de cuotas y servicios).

Plan por semana:

Semana 1: Crear el proyecto Expo + TypeScript, configurar Expo Router y la estructura en capas, conectar el cliente HTTP e implementar la autenticación con Firebase (HU1), y en paralelo, ampliar el panel web con la administración de los valores de cuota, comedor, deportes y transporte (HU6).

Semana 2: Construir la pantalla de inicio del padre con el resumen de la deuda del mes, el selector de alumno y el desglose de importes por ítem de pago, aplicando los permisos de acceso por rol (HU2).

Sprint 2 (Semanas 3 y 4)

Requerimientos incluidos: HU3 (Carga de comprobantes), HU4 (Facturas e historial de deuda) y HU5 (Comedor, Deportes y Transporte).

Plan por semana:

Semana 3: Implementar la carga de comprobantes con expo-image-picker y la cámara, su asociación en Firebase Storage (HU3), y desarrollar los módulos de Comedor, Deportes y Transporte, validando las inscripciones y reglas de negocio (HU5).

Semana 4: Construir la pantalla de facturas con filtros por rango de fechas, el detalle de comprobantes asociados y el historial de deuda discriminado por cada ítem de pago (HU4).

Sprint 3 (Semanas 5 y 6)

Requerimientos incluidos: HU7 (Recordatorios y avisos de deuda) y HU8 (Listados gerenciales).

Plan por semana:

Semana 5: Implementar los procesos automáticos de correo: el recordatorio del total a abonar el último día hábil del mes con la factura adjunta, y el aviso de deuda el día 20 para los padres con pagos incompletos (HU7).

Semana 6: Construir los listados gerenciales de ingresos y pagos discriminados por año, alumno, deporte y recorrido; cerrar las pruebas finales con los padres y preparar la publicación de la aplicación (HU8).